План по ремонту автомобильных дорог местного значения

на территории Гришковского сельского поселения Калининского района

на 2023 год

| № п/п | Наименование населенного пункта, улицы, переулка, тротуара | Протяженность, км | Планируемый вид работ (асфальт, ямочное асфальтирование, подсыпка ГПС, частичная подсыпка ГПС, грейдирование) | Планируемый срок выполнения работ (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гришковское ул. Советская ул. Колхозная ул. Новосельная ул. Хуторская ул. Широкая ул. Набережная ( проезд к кладбищу) | Общая протяженность 12 км | Грейдирование | Март |
| 2 | с. Гришковское ул. Советская ул. Гайдара ул. Зеленая пер. Степной проезд №1 проезд № 3 проезд № 4 | Общая протяженность 0,9 км | Ямочный ремонт | Апрель -май |
| 3 | с. Гришковское, ул. Хуторская ул. Новосельная ул. Лиманная | 2,5 км | Грейдирование ( после укладки водопроводных труб) | Июнь |
| 4 | х. Северный, ул. Северная | 1 км | Грейдирование | Сентябрь |
| 5 | с. Гришковское, ул. Зеленая от дома №16 до проезда №2 | 0,100 | Строительство тротуара | Сентябрь -октябрь |